# URAKKASOPIMUSLUONNOS

Tämä urakkasopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin

sopimusehtoihin YSE 1998.

## Hanke	X:n kunnan tiemerkintätyöt vuonna

## 201X (-201Y)

Rakennuskohde		Rakennuskohteina ovat eri puolilla X:n kuntaa sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat kadut, tiet ja kevyen liikenteen väylät sekä muut liikenne-, piha- ym. alueet.

### Urakkasopimus		Pääurakkasopimus

1. Sopijapuolet

### Rakennuttaja / Tilaaja

Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii X:n kunnan tekninen toimiala.

Tilaajan edustajana, joka on oikeutettu päättämään muutos- ja lisätöistä, toimii Xxxx Xxxx tai hänen määräämänsä.

### Urakoitsija

Urakoitsijana toimii Yritys Oy, osoite: Xxxx xx, 00000 KUNTA.

### Urakoitsijan edustajat sopimusasioissa

Kaikkea tätä sopimusta koskevissa asi-

oissa on urakoitsijan puolelta oikeutettu sopimaan Xxxx Xxxx.

##### Urakoitsijan edustajat työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Urakoitsijan edustaja työsuorituksiin liittyvissä asioissa on Xxxx Xxxx.

# 2. Muut osapuolet

#### Muut urakoitsijat  ja tilaajan hankinnat

(tilaajaan sopimussuhteessa olevat urakoitsijat ja hankinnat, joita ei ole alistettu pääurakkaan)

Luetellaan jos tällaisia on.

3. Sopimusehdot ja käsitteistö

Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, joihin  tämä sopimuslomake perustuu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE.

Tässä sopimuksessa noudatetaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaista käsitteistöä, joihin tämä sopimus perustuu.

4. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus

### Pääsuoritusvelvollisuus

Viite YSE 1 §

Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä urakkahintaa vastaan suorittamaan

eri puolilla X:n kuntaa sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevilla kaduilla, teillä ja kevyen liikenteen väylillä sekä muilla liikenne-, piha- ym. alueilla tehtävät tiemerkintätyöt

sopimuksen ja sen liiteasiakirjojen mukaisesti.

Urakkaan kuuluvat YSE 1§:n mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määritellyt tämän urakan työt saatettuna täysin valmiiksi sekä pääurakoitsijan ja työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet.

Sivuvelvollisuudet

Viite YSE 2 §

Urakkaan kuuluvat urakoitsijan suori-tuksen osalta kaikki valmiin työn edellyttämät YSE 2§:n toimenpiteet ja velvollisuudet, joita sopimusasiakirjoissa ei erikseen ole mainittu kuuluviksi tilaajan velvoitteisiin.

Työmaapalvelut

Viite YSE 3 §

Yritys Oy

Työmaan johtovelvollisuudet

Viite YSE 4 §

Yritys Oy

5. Sopimusasiakirjat

Viite YSE 12 §  Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja asiakirjoja

Viite YSE 13 § Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys

Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys on sama kuin liitteiden numerointi.

Urakka-asiakirjaluettelo (tiemerkintätyöt)

A. Kaupalliset asiakirjat

| Asiakirjan nimi | Liite nro | Päiväys |
| --- | --- | --- |
| Tämä urakkasopimus |  | xx.xx.201x |
| Sopimusneuvottelupöytäkirja | 1 | xx.xx.201x |
| Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 | 2 (ei liitetä) | 1998 |
| Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset | 3 | xx.xx.201x |
| Urakkaohjelma | 4 | xx.xx.201x |
| Työturvallisuusasiakirja, asfaltointi- ja tiemerkintätyöt | 5 | xx.xx.201x |
| Määrämittausperusteet, hankekohtaiset täydennykset, asfaltointi- ja tiemerkintätyöt | 6 (ei liitetä) |  |
| Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje | 7 (ei liitetä) |  |
| Tarjous liitteineen | 8 | xx.xx.201x |

B Tekniset asiakirjat

| Asiakirjan nimi | Liite nro | Päiväys |
| --- | --- | --- |
| Hankekohtainen yleinen työselostus, tiemerkintä- työt | 9 | xx.xx.201x |
| Liikenneviraston ohjeet: Tiemerkintöjen teettämi- nen 5/2015, Tiemerkintöjen suunnittelu 25/2015, Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 38/2015 | 10 (ei liitetä) |  |
| InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 2, Järjestelmät ja täydentävät osat | 11 (ei liitetä) |  |
| X:n kunnan ohje tilapäisistä liikennejärjestelyistä tai Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 1/2013 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella 2013”. | 12 (ei liitetä) |  |
| Piirustukset, kartat | 13 | xx.xx.201x |

Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia sekä hyvää rakennustapaa.

6. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus

### Lupien hankkiminen

Viite YSE 8 §

Tilaaja hankkii YSE 8 § mukaiset luvat sekä työn toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat luvat.

Urakoitsija hankkii työsuoritukseen liittyvät muut luvat ja vastaa niiden kustannuksista.

### Suunnitelmien toimittaminen

Viite YSE 8 §

Täydentävät suunnitelmat toimitetaan yhteisesti sovittavan kohtuullisen aikataulun mukaisesti.

Kaikki tilaajan /urakoitsijan suunnitelmat ja muut asiakirjat toimitetaan työmaan valvojan kautta.

### Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat

Viite YSE 7 § ja 8 §

Luetellaan jos tällaisia on.

7. Laadunvarmistus

Viite YSE 9 § ja 10 §

Urakoitsija suorittaa sopimusasiakirjojen edellyttämät laadunvarmistustoi-menpiteet ja niiden dokumentoinnin.

8. Urakka-aika

Viite YSE 17 §

Työt on aloitettava yhteisesti sovittavan aikataulun mukaisesti.

### Välitavoitteet

Työt on suoritettava sovitun työjärjestyksen ja aikataulun mukaisesti.

Viivästyssakot urakkaohjelman kohdan 6. mukaan.

Urakan lopullinen valmistuminen

Urakkasuorituksen tulee olla täysin

valmiina viimeistään xx.xx.201X.

9. Sopimussakot ja viivästyssakko

Viite YSE 18 §

Sopimussakot ja viivästyssakot ovat urakkaohjelman kohdan 6.2 mukaiset.

# 10. Takuuaika

Viite YSE 29 §

Maalimerkinnät

Takuuaika on xx.xx.201X saakka. Takuuajan vakuutta ei aseteta.

Massamerkinnät

Vaihtoehto 1

Takuuaika (yksivuotinen urakka) on yksi vuotta. Upotetuilla merkinnöillä takuuaika on kaksi vuotta.

Vaihtoehto 2

Takuuaika (useampivuotinen urakka) kunkin tiemerkintäkauden töistä on yksi vuotta. Upotetuilla merkinnöillä takuuaika on kaksi vuotta.

11. Vakuudet

### Urakoitsijan vakuudet

Viite YSE 36 §

Rakennusajan vakuus

Vaihtoehto 1

Rakennusajan vakuus (yksivuotinen

urakka) on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.

Vaihtoehto 2

Rakennusajan vakuus (useampivuotinen urakka) on 10 % ensimmäisen tiemerkintäkauden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.

Takuuajan vakuus

Maalimerkinnät

Takuuajan vakuutta ei aseteta.

Massamerkinnät

Vaihtoehto 1

Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.

Vaihtoehto 2

Takuuajan vakuus on 2 % kunkin tiemerkintäkauden töiden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.

Tilaajan vakuudet

Viite YSE 37 §

Tilaaja ei anna vakuutta.

12. Vakuutukset

Viite YSE 38 §

Urakoitsijalla tulee olla urakkaohjelman kohdan 7.3.mukaiset vakuutukset.

13. Urakkahinta

Viite YSE 39 §

Urakoitsijan suoritusta vastaan tilaaja

maksaa urakoitsijalle urakkahinnan urakkaohjelman kohdan 8 Tilaajan maksuvelvollisuus periaatteiden mukaisesti.

14. Urakkahinnan maksaminen

Viite YSE 40 §

Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen määrien sekä massa- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella

15. Hintasidonnaisuudet

Viite 48 § ja 49 §

Hintasidonnaisuudet ovat urakkaohjelman kohdan 8.3 mukaiset.

16. Suunnitelmien muuttamisen vaikutus urakkahintaan

Viite YSE 44 § ja 47 §

Urakoitsijalla ei ole oikeutta saada korvausta suorittamastaan lisä- ja muutos- työstä, mikäli siitä ei ole sovittu tilaajan kanssa kirjallisesti ennen ao. työn aloitusta.

17. Omistusoikeus

Viite YSE 51 §, 52 §, 53 §

----------------------------------

18. Lisä- ja muutostöiden tilaaminen

Viite YSE 59§ ja  46§

Lisä- ja muutostöitä on oikeutettu tilaamaan kohdassa 1 mainittu tilaajan edustaja.

19. Valvonta

Viite YSE 59 § ja 60 §

Työmaan valvontaa suorittaa Xxxx Xxxx.

20. Työnjohto

Viite YSE 56 § 1. ja  56 § 2.

Urakoitsijan tulee ennen töiden aloitusta nimetä YSE 56 §:n tarkoittama työnjohto ja edustaja.

21. Työsuojelu

### Viite YSE 57 §

Urakoitsija vastaa päätoteuttajana työmaan työsuojelusta.

22. Yhteiset toimitukset

Viite YSE 66 §

Työmaalla pidetään xx viikon välein työ- maakokouksia, joissa käsitellään kaikki toteutukseen liittyvät asiat. Kokouksista tehdään pöytäkirja, jonka sopijaosapuolet allekirjoittavat.

23 Muut sopimusasiat / Erityisiä määräyksiä

Tilaajan turvallisuuskoordinaattorina toi- mii Xxxx Xxxx.

24 Riitaisuuksien ratkaiseminen

Viite YSE 92 §

Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla.

Riita-asiat, josta sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan ensi asteen tuomioistuimena Xxxx:n käräjäoikeudessa.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle

Paikka ja päiväys		Kunnassa  xx.xx.201X

Tilaaja			Urakoitsija

X:n kunta		Yritys Oy

_____________________	______________________

Todistaja			Todistaja